

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อำเภอเสิงสาง จังหวัดนคราชสีมา

โทร 044-457286 ต่อ 11 มือถือ 081-9557574

**www.sratakien.go.th**

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ การพัฒนาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จสูงสุด จะต้องมีการวางแผน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการพัฒนาตำบลต่อไป

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**เดือน มกราคม 2561**

สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

**1.1 บทนำ**……………………………………………………………………………………….………………………………………….1

**1.2 วัตถุประสงค์**…………………………………………………………………………….……………………………………………2

* 1. **ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**…………………………………………………………………………….…………3

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**………………………………………………….…………………………………..…….4

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

 **2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)................................................................6**

 **2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02).........................................................................7**

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)...........14

ภาคผนวก

 **ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ ดังนี้**

**1.1 บทนำ**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ไปแล้ว ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 พร้อมนี้ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน นั้น

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

 3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน

ดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม**

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 **การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วนดังนี้**

 ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอน

การจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอดังนี้

 1.1 บทนำ

 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01)

2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด. 02)

**วงจรกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**การจัดทำแผนพัฒนา**

**ท้องถิ่น**

• รวบรวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของ อปท. หน่วยราชการ

 ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่

 ดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

• จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

• พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

• เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

• ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

• ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ

• ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

• จัดทำเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ

• ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ได้อย่างถูกต้อง

**-------------------------------------------------------------**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)**

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ

ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

**2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02 และ แบบ ผด.02/1)**

 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ

และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |
|  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 10 | 66.67 | 1,879,000.00 | 82.67 | กองช่าง |
| **รวม** | **10** | **66.67** | **1,879,000.00** | **82.67** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** |
|  3.1 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 26.67 | 364,000.00 | 16.01 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| **รวม** | **4** | **26.67** | **364,000.00** | **16.01** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
|  4.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 6.67 | 30,000.00 | 1.32 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| **รวม** | **1** | **6.67** | **30,000.00** | **1.32** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **15** | **100.00** | **2,273,000.00** | **100.00** | **อบต.สระตะเคียน** |

**2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (สายเลียบคลอง) | กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 683 ลบม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทางจนเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด  | 98,000.-บาท(จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 1) | บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ถึง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,725 ลบม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทางจนเรียบร้อยติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | 249,000.-บาท(จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 6 ลำดับที่ 3) | บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ถึง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 ถึง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,448 ลบม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทางจนเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | 209,000.-บาท(จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 6 ลำดับที่ 4) | บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 ถึง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุบ้านโคก หมู่ที่ 11 ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยเตย) | กว้าง 4.50 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,160 ลบม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทางจนเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | 312,000.-บาท(จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 6 ลำดับที่ 5) | สายบุบ้านโคก หมู่ที่ 11 ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยเตย) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (ซอย 1) ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยเตย | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,500 ลบม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทางจนเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | 217,000.-บาท(จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 6 ลำดับที่ 6) | บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 (จากศาลาประชาคมบ้านโคกไม้ตาย – บ้านนายชาญ วะเริงรัมย์) | กว้าง 0.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | 304,000.-บาท(จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 50 ลำดับที่ 14) | บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11  | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180.00 ตรม.ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000.-บาท(จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 58 ลำดับที่ 45) | บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนายเปลี่ยน ดุมกระโทก – บ้านนายวีรัตน์ หน่อยกระโทก)  | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180.00 ตรม.ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000.-บาท(จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 59 ลำดับที่ 49) | บ้านหนองใหญ่หมู่ที่ 12  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (เส้นที่ 2)  | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 100.00 ตรม.รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | 58,000.-บาท(จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 61 ลำดับที่ 55) | บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (เส้นที่ 3) | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตรม.ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | 232,000.-บาท(จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 62 ลำดับที่ 56) | บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

 **3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลสระตะเคียน | 12,000.-บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2หน้า 6 ลำดับที่ 1) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 1.เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว2.เพื่อจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน | 60,000.-บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 6 ลำดับที่ 2) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์สุนัข และแมว -เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้โรคพิษสุนัชบ้า-เพื่ออบรมให้ความรู้กับ อพปม. , อสม. ให้มีความรู้และเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า | 12,000.-บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 7 ลำดับที่ 3) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(14 หมู่บ้านๆ ละ20,000 จำนวน 3 โครงการ) | เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ อย่างน้อย 3 โครงการ เช่น1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนในวัยรุ่นในหมู่บ้าน)2) โครงการสืบสานพระราชประณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ | 280,000.-บาท(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2หน้า 6 ลำดับที่ 1) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

 **3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตำบลสระตะเคียน | ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และพืชน้ำต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำและการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน ภายใต้หนังสืออำเภอเสิงสาง ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.35/ว 443 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 | 30,000.-บาท(จ่ายจากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1หน้า 7 ลำดับที่ 1) | ตำบลสระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด.02/1**

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

 **5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้เบาะหุ้มฟองน้ำหุ้มหนังเทียม | 5,000.-บาท(จ่ายจากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 | อบต.สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม**  | **5,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |