 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

แผนการดำเนินงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อำเภอเสิงสาง จังหวัดนคราชสีมา

โทร ๐๔๔ – ๔๕๗๒๘๖ ต่อ ๑๑ มือถือ ๐๘๑ – ๙๕๕๗๕๗๔

[**www.sratakien.go.th**](http://www.sratakien.go.th)

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ การพัฒนาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จสูงสุด จะต้องมีการวางแผน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการพัฒนาตำบลต่อไป

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**เดือน มกราคม 2562**

สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

**1.1 บทนำ**……………………………………………………………………………………….………………………………………..1

**1.2 วัตถุประสงค์**…………………………………………………………………………….…………………………………………2

* 1. **ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**…………………………………………………………………………….…..…3

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**………………………………………………….………………………………….….4

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)..............................................................6**

**2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02).......................................................................7**

**ภาคผนวก**

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ ดังนี้**

**1.1 บทนำ**

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 พร้อมนี้ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,148,500.-บาท นั้น

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน

ดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม**

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

**การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วนดังนี้**

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอน

การจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอดังนี้

1.1 บทนำ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01)

2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด. 02)

**วงจรกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**การจัดทำแผนพัฒนา**

**ท้องถิ่น**

• รวบรวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของ อปท. หน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่

ดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

• จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

• พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

• เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

• ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

• ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ

• ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

• จัดทำเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ

• ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ได้อย่างถูกต้อง

**-------------------------------------------------------------**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)**

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ

ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

**2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)**

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 13 | 100.00 | 4,148,500 | 100.00 | กองช่าง |
| **รวม** | **13** | **100.00** | **4,148,500** | **100.00** | **กองช่าง** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **13** | **100.00** | **4,148,500** | **100.00** | **กองช่าง** |

**2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสระตะเคียน หมู่ 1 ถึง โคกเตาเหล็ก | ถนนกว้าง 5.00เมตร ยาว 175เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 500,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 48 ลำดับที่ 4) | หมู่ที่ 1  บ้าน  สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกสูง  สายจากบ้านนายจรูญ  ถึงหนองแว่น | ถนนกว้าง 4.00เมตร ยาว 170เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 680ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 400,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  หน้า 11 ลำดับที่ 17) | หมู่ที่ 3  บ้านโคกสูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าไร่ – นา  ในเขตพื้นที่  บ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4 | ถนนกว้าง 4.00เมตร ยาว 1,700เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้0าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 300,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 66 ลำดับที่ 1) | หมู่ที่ 4  บ้าน  โคกไม้ตาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านโคกวัวนอน หมู่ 6  สายจากไร่นายสนั่น  สังข์ทองน้อย ถึงไร่  นายหลงมา กล้าพยัคฆ์ | ถนนกว้าง 3.50เมตร ยาว 470เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,645ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 200,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 66 ลำดับที่ 2) | หมู่ที่ 6  บ้าน  โคกวัวนอน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกวัวนอน หมู่ 6 สายจากถนนหลัก  ถึงบ้านนายทิวา  วรรณโกษิตย์ | ถนนกว้าง 5.00เมตร ยาว 105เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 525ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 300,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  หน้า 17 ลำดับที่ 41) | หมู่ที่ 6  บ้าน  โคกวัวนอน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุงิ้ว หมู่ 7  ถึงบ้านสันติสุข หมู่ 10 | ถนนกว้าง 4.00เมตร ยาว 130เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 300,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 54 ลำดับที่ 28) | หมู่ที่ 7  บ้านบุงิ้ว  ถึงหมู่ที่ 10  บ้านสันติสุข | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 8  สายจากบ้านนางเขียน ถึงคลองส่งน้ำ | ถนนกว้าง 4.00เมตร ยาว 85เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 340ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ  อบต.สระตะเคียนกำหนด | 200,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  หน้า 21 ลำดับที่ 54) | หมู่ที่ 8  บ้านใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ หมู่ 8  สายคลองส่งน้ำ ถึง  สามแยกบ้านสันติสุข  หมู่ 10 | ถนนกว้าง 3.00เมตร ยาว 620เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,860ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ  อบต.สระตะเคียนกำหนด | 229,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 56 ลำดับที่ 36) | หมู่ที่ 8  บ้านใหม่  ถึงหมู่ที่ 10  บ้านสันติสุข | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคลองศรีสุข  หมู่ 9 สายจากสระน้ำหนองกาด  ถึงถนนทางหลวงสายโคกวัวนอนไป  โนนสมบูรณ์ | ถนนกว้าง 3.00เมตร ยาว 600เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,800ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ  อบต.สระตะเคียนกำหนด | 229,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  หน้า 23 ลำดับที่ 64) | หมู่ที่ 9  บ้าน  คลองศรีสุข | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเส้นหลักบ้านสันติสุข หมู่ 10 | ถนนกว้าง 6.00เมตร ยาว 1,900เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,400ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 500,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  หน้า 25 ลำดับที่ 71) | หมู่ที่ 10  บ้าน  สันติสุข | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติสุข  หมู่ 10 ซอย 2 ถึงซอย 3 และถนนเส้นหลัก | ถนนกว้าง 4.50เมตร ยาว 710เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,195ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 140,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  หน้า 25 ลำดับที่ 70) | หมู่ที่ 10  บ้าน  สันติสุข | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าไร่  บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 สายบ้านนายแถว  เศียรกระโทก  ถึงไร่นายบัณฑิต พลวัฒน์ | ถนนกว้าง 5.00เมตร ยาว 2,270เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,350ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 500,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  หน้า 36 ลำดับที่ 5) | หมู่ที่ 12  บ้าน  หนองใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยเตย  หมู่ 14 สายอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ถึงบุบ้านโคก  หมู่ 11 | ถนนกว้าง 5.00เมตร ยาว 810เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,050ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด | 500,000.-บาท  (จ่ายจากเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  หน้า 33 ลำดับที่ 97) | หมู่ที่ 14  บ้าน  ห้วยเตยพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |